# Historias de Usuario: Trama & Código

Este documento contiene el backlog detallado para el desarrollo completo de la aplicación, siguiendo metodologías ágiles.

## Épica 1: El Jardín Interactivo (UI/UX Dinámica)

US01: Paisaje Evolutivo Horario

Como usuario, quiero que el paisaje del sitio web cambie según la hora de mi sistema para sentir una experiencia inmersiva y artesanal.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sitio detecta la hora local del navegador.

- Cambian los colores de fondo (CSS) y se ocultan/muestran capas de personajes.

- En modo noche, la sección "Sobre mí" se vincula a la ventana de la casa.

Puntos de estimación: 8

Sprint asignado: Sprint 1

Tareas técnicas:

- Implementar script de JS para detección de hora.

- Crear clases CSS para estados horariós (niebla, noche, sol).

- Configurar renderizado condicional de capas SVG/PNG.

## Épica 2: El Semillero y las Tramas (Portafolio)

US02: Visualización de Proyectos Híbridos

Como usuario, quiero poder explorar tanto proyectos de software como de fibras para entender el perfil creativo de la autora.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- Sección "Semillero" lista proyectos desde MySQL con stack técnico.

- Sección "Tramas" muestra galería de tejidos con historia narrativa.

Puntos de estimación: 5

Sprint asignado: Sprint 2

Tareas técnicas:

- Diseñar modelos SQLAlchemy para Proyectos.

- Crear Blueprint de portafolio y rutas GET.

- Maquetar vistas con Alice y Quicksand.

## Épica 3: El Bosque de Pinos (E-commerce)

US03: Canasto de Mimbre y Compra

Como usuario, quiero recolectar tesoros en un canasto de mimbre y pagarlos mediante PayPal o Nequi para apoyar el trabajo artesanal.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Icono de carrito personalizado (canasto).

- Integración funcional con SDK de PayPal.

- Formulario de carga de comprobante para Nequi.

Puntos de estimación: 13

Sprint asignado: Sprint 3

Tareas técnicas:

- Implementar lógica de sesión para el carrito.

- Integrar API de pagos externa.

- Crear sistema de gestión de pedidos en backend.

## Épica 4: Seguridad y Administración

US04: Panel de la Jardinera (Admin)

Como administradora, quiero poder "plantar" nuevos proyectos y entradas de blog para mantener el jardín actualizado.

Prioridad: Crítica

Criterios de aceptación:

- Login seguro con Flask-Login.

- Formularios CRUD para proyectos, productos y blog.

Puntos de estimación: 8

Sprint asignado: Sprint 1

Tareas técnicas:

- Configurar User model con password hashing.

- Crear decoradores @login_required para rutas admin.

- Implementar carga de imágenes segura.